ATA DE ATIVIDADE: Semana 5

Resumo:
Esta semana produzimos o tópico de Conclusão e Discussões, na frente da produção do artigo. E, na frente da produção da ferramenta, foi integrado front e back e finalizado o desenvolvimento da ferramenta proposta.

Caio Rodrigues Gomes
- Integração front com o back
- Testes e ajustes no front

Giovanna Arana
- Integração Front com o Back
- Testes e ajustes no front

Leticia
- Escrita da Conclusão e Discussões
- Revisão geral do artigo

Mikael Shin
- Tratamento dos dados recebidos pela CGU
- Disponibilização de csv com os dados finais
- Integração front com o back

Renan Nakazawa
- Criação do banco de dados
- Ingestão dos dados no banco de dados
- Integração front com o back
- Testes integrados

Rhuan Carlos
- Escrita da Conclusão e Discussões
- ATA

Thuanny Amorim
- Revisão geral do artigo
- Em contato com a Juliana do Transparência Brasil para apresentar e colocar a disposição a ferramenta